StayNexApp

Plan de implementación

Demo comercial mock · demostaynexweb

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Proyecto: demostaynexweb  ·  Deploy: demo.staynexapp.com

Versión 1.0  ·  Abril 2026

⚠ Este documento es un plan de trabajo interno.

# 1. Contexto y objetivo

Este proyecto convierte la web de producción de Casa Rural La Rasilla en una demo comercial reutilizable para StayNexApp. La demo se desplegará en demo.staynexapp.com y permite que cualquier potencial cliente vea cómo quedaría su propia web de reservas directas, simplemente escribiendo el nombre de su alojamiento.

## 1.1 Premisas fundamentales

- NO modificar producción en ningún caso.

- La demo debe parecer real y profesional.

- Cero dependencias de servicios reales: sin Supabase real, sin Stripe real, sin emails reales.

- El nombre del alojamiento es completamente dinámico y configurable.

- Solución simple, mantenible y desplegable en Vercel en minutos.

- Mantener al máximo el diseño original de La Rasilla.

## 1.2 Objetivo funcional clave

Personalización del nombre El visitante puede escribir el nombre de su casa rural y verlo reflejado en toda la demo de forma instantánea, tanto por query param (?name=...) como mediante formulario inicial.

# 2. Stack técnico

El proyecto base ya tiene todo lo necesario. No se añaden dependencias nuevas.

| Archivo | Qué hace / Por qué |
| --- | --- |
| React 19 + Vite | Frontend SPA con hot-reload y build optimizado |
| TypeScript ~5.8 | Tipado estático en todo el proyecto |
| TailwindCSS 4 | Estilos utility-first, mobile-first |
| React Router 7 | Enrutado SPA con soporte de query params |
| motion/react | Animaciones de entrada ya implementadas |
| date-fns 4 | Cálculo de fechas para el calendario de reservas |
| lucide-react | Iconos del sistema de diseño actual |
| Vercel | Deploy y hosting (vercel.json ya configurado) |

Dependencias eliminadas en demo Supabase (BD real), Stripe (pagos reales), Edge Functions de Supabase, @vercel/analytics (opcional), emails reales.

# 3. Arquitectura de la demo

## 3.1 Mapa de rutas

| Ruta URL | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| / | DemoLandingPage | Pantalla inicial con input de nombre → redirect a /site |
| /site | HomePage (adaptada) | Demo principal con propertyName dinámico + DemoBanner |
| /site?name=... | HomePage (adaptada) | Misma demo con nombre personalizado desde URL |
| /reservar | BookingPage (mock) | Flujo de reserva simulada + DemoBanner |
| /reserva-ok | ReservaOk (nueva) | Confirmación simulada, cero Stripe + DemoBanner |
| /la-casa | LaCasaPage | Sin cambios significativos |
| /galeria | GaleriaPage | Sin cambios |
| /contacto | ContactoPage | Formulario simula envío, sin backend |
| /admin/* | Admin panel | Funciona en mock (útil para demos avanzadas) |

## 3.2 Flujo de personalización del nombre

El nombre del alojamiento fluye así en toda la aplicación:

Flujo: nombre → query param → context → componente URL /?name=Casa Rural El Bosque → DemoConfigProvider lee el param → useDemoConfig() en cualquier componente → propertyName en header, hero, footer, reserva, OK page...

## 3.3 Flujo de reserva simulada

- Usuario selecciona fechas en el calendario (disponibilidad mock).

- Rellena nombre y email en el formulario de checkout.

- Ve un resumen de precio calculado con datos mock.

- Pulsa 'Simular reserva' (botón nuevo, reemplaza 'Pagar con Stripe').

- Delay de 1.5s simulando procesamiento.

- Redirige a /reserva-ok?name={propertyName} con mensaje de confirmación.

# 4. Capa de configuración de la demo

## 4.1 Archivos de configuración a crear

| Archivo | Qué hace / Por qué |
| --- | --- |
| src/config/demoTypes.ts | Tipos TypeScript: DemoConfig, PropertyConfig |
| src/config/demoDefaults.ts | Valores por defecto: propertyName, location, tagline, contactEmail, contactPhone |
| src/config/demoHelpers.ts | getPropertyNameFromUrl(): lee ?name= de la URL actual |
| src/app/providers/DemoConfigProvider.tsx | Context Provider React: envuelve toda la app, expone config global |
| src/hooks/useDemoConfig.ts | Hook useDemoConfig(): acceso al context desde cualquier componente |

## 4.2 Campos de configuración global

Campos mínimos del DemoConfig propertyName: string → Nombre del alojamiento (dinámico) location: string → Ubicación (ej: 'Cantabria, España') tagline: string → Subtítulo (ej: 'Casa rural de alquiler íntegro') contactEmail: string → Email de contacto demo contactPhone: string → Teléfono de contacto demo

## 4.3 Fuentes del propertyName (en orden de prioridad)

- Query param ?name= de la URL actual

- Si no existe: 'Casa Rural Demo' (valor por defecto)

## 4.4 Dónde debe aparecer propertyName

El nombre del alojamiento debe reflejarse en todos estos puntos:

- Header / logo textual (nav principal)

- Hero principal (h1 de homepage)

- Sección 'sobre la casa' / alojamiento

- CTA principal ('Reservar en {propertyName}')

- Footer (nombre en columna de marca)

- Formulario de contacto (asunto del mensaje)

- Página de reserva (título y subtítulo)

- Pantalla de confirmación simulada /reserva-ok

- Título del navegador: '{propertyName} | Demo StayNexApp'

# 5. Dependencias reales a neutralizar

| Dependencia | Dónde se usa | Acción demo |
| --- | --- | --- |
| Supabase (BD) | client.ts + todos los services | Forzar isMockMode = true siempre en demo |
| Stripe | BookingPage.tsx → Edge Function | Cortar llamada; delay 1.5s → redirect /reserva-ok |
| Edge Function: create-pre-reservation | BookingPage.tsx executePayment() | Eliminar llamada; sustituir por simulación local |
| Edge Function: create-stripe-checkout | BookingPage.tsx executePayment() | Eliminar llamada completa |
| Edge Function: get-reservation | ReservaConfirmada.tsx | Reemplazar toda la página por ReservaOk mock |
| Edge Function: get-config | config.service.ts | Devolver AppConfig mock si isMockMode |
| Emails reales | Via Edge Functions | Se cortan al eliminar las Edge Functions |
| Webhooks | Stripe → Supabase | No existen en frontend, se cortan solos |

NUNCA en la demo No incluir keys reales de Supabase ni Stripe en .env.demo ni en el repositorio demo. El .env.demo debe tener esas variables VACÍAS o ausentes para que isMockMode = true funcione automáticamente.

# 6. Archivos a crear

| Archivo | Qué hace / Por qué |
| --- | --- |
| src/config/demoTypes.ts | Tipos TypeScript de la config demo |
| src/config/demoDefaults.ts | Valores por defecto de la demo |
| src/config/demoHelpers.ts | Helper getPropertyNameFromUrl() |
| src/app/providers/DemoConfigProvider.tsx | Context Provider global |
| src/hooks/useDemoConfig.ts | Hook de acceso al context |
| src/public/components/DemoBanner.tsx | Banner fijo: 'Demo StayNexApp · Entorno de demo · Reserva simulada' |
| src/public/pages/DemoLandingPage.tsx | Ruta /: input nombre + botón 'Ver mi demo' → /site?name=... |
| src/public/pages/ReservaOk.tsx | Ruta /reserva-ok: confirmación simulada sin Stripe |
| .env.demo | Variables sin keys reales (Supabase y Stripe vacíos) |

## 6.1 DemoLandingPage — comportamiento esperado

Pantalla / Título: 'Crea una demo rápida de tu casa rural' Input: placeholder 'Ej: Casa Rural El Bosque' Botón: 'Ver mi demo →' Al enviar vacío: usa 'Casa Rural Demo' Al enviar con texto: redirect a /site?name={texto}

## 6.2 DemoBanner — especificación

Banner de demo Texto: 'Demo StayNexApp · Entorno de demostración · Las reservas y pagos son simulados' Posición: fijo en la parte superior o como primera sección visible Visible en: /site, /reservar, /reserva-ok Discret pero claro · Sin ocultar funcionalidad

## 6.3 ReservaOk — comportamiento esperado

Pantalla /reserva-ok ✓ Icono de éxito verde Título: '¡Reserva simulada enviada!' Subtítulo: 'Reserva simulada enviada correctamente para {propertyName}.' Aviso visible: 'No se ha realizado ningún cobro real. Esta es una demo de StayNexApp.' Botón: 'Volver al inicio' DemoBanner visible

# 7. Archivos a modificar

## 7.1 src/App.tsx

- Añadir DemoConfigProvider wrapping toda la app.

- Ruta / → DemoLandingPage (nueva).

- Ruta /site → PublicLayout + HomePage (con propertyName dinámico).

- Ruta /reserva-ok → ReservaOk (nueva).

- Nav logo 'La Rasilla' → {propertyName} desde useDemoConfig().

- Mantener todas las rutas existentes (/reservar, /la-casa, /galeria, etc.).

## 7.2 src/integrations/supabase/client.ts

- Forzar export const isMockMode = true (hardcoded, sin leer env vars).

- El resto del archivo puede quedar igual (no se usa al estar en mock).

## 7.3 src/services/config.service.ts

- En isMockMode: devolver AppConfig mock hardcodeada (precios de La Rasilla).

- No lanzar error si isMockMode; devolver config por defecto.

## 7.4 src/services/calendar.service.ts

- En isMockMode: devolver array de fechas ocupadas mock (3-4 fechas de ejemplo en el futuro).

- El calendario así se verá realista con algunas fechas bloqueadas.

## 7.5 src/services/booking.service.ts

- getAvailability() en mock: devolver disponible salvo las fechas mock del calendario.

- calculatePrice() ya funciona sin Supabase (es cálculo local).

- Eliminar referencias a Edge Functions (create-pre-reservation, create-stripe-checkout).

## 7.6 src/public/pages/BookingPage.tsx

- Sustituir executePayment() (Stripe) por: delay 1.5s → navigate('/reserva-ok?name=...').

- Añadir DemoBanner al inicio del componente.

- El h1 usa useDemoConfig().propertyName.

- Eliminar modal de 'Modo pruebas' (TEST_MODE) — reemplazado por DemoBanner.

- configService.getConfig() ya funcionará con el mock del service.

## 7.7 src/public/pages/HomePage.tsx

- h1 'Casa Rural La Rasilla' → {propertyName} desde useDemoConfig().

- Subtítulo 'Valles Pasiegos' → {location} desde useDemoConfig().

- MetaTags title → '{propertyName} | Demo StayNexApp'.

- CTA 'Ver Disponibilidad' puede mantenerse igual (ruta /reservar).

## 7.8 src/public/components/Footer.tsx

- 'La Rasilla' (logo footer) → {propertyName}.

- Email de contacto → demoDefaults.contactEmail.

- Teléfono → demoDefaults.contactPhone.

## 7.9 src/public/components/ContactForm.tsx

- Deshabilitar fetch/envío real.

- Al enviar: mostrar mensaje de éxito simulado ('Mensaje recibido en la demo').

## 7.10 vercel.json

- Añadir rewrite para /site → /index.html (SPA routing).

- Añadir rewrite para /reserva-ok → /index.html.

- Mantener rewrites existentes.

# 8. Datos mock

El proyecto ya tiene mocks en src/services/. Hay que asegurarse de que estén conectados y sean suficientes para que la UI no se quede en loading o error.

| Archivo | Qué hace / Por qué |
| --- | --- |
| src/services/booking.mock.ts | Ya existe. Revisar que las fechas ocupadas sean futuras y realistas. |
| src/services/calendar.mock.ts | Ya existe. Añadir 3-4 fechas bloqueadas en los próximos 2 meses. |
| src/services/config.mock.ts | Ya existe. Asegurarse de que el pricing mock use los valores reales de La Rasilla. |
| src/services/customer.mock.ts | Ya existe. No necesita cambios. |
| src/services/dashboard.mock.ts | Ya existe. Solo para admin, no afecta al flujo público. |

Config mock recomendada (pricing) precio_noche_base: 220 precio_noche_alta: 270 extra_huesped_base: 15 extra_huesped_alta: 20 limpieza: 120 descuento_no_reembolsable: 10 porcentaje_senal: 50 estancia_minima: 2 capacidad_base: 9 capacidad_max: 11

# 9. Variables de entorno

## 9.1 Archivo .env.demo

.env.demo (sin keys reales) # Demo — NO incluir keys reales VITE_SUPABASE_URL= VITE_SUPABASE_ANON_KEY= VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY= VITE_APP_BASE_URL=https://demo.staynexapp.com VITE_BOOKING_TEST_MODE=false VITE_APP_NAME=Demo StayNexApp VITE_APP_ENV=demo

## 9.2 Variables en Vercel (para demo.staynexapp.com)

En Vercel → Settings → Environment Variables del proyecto demo, configurar exactamente las mismas variables del .env.demo. VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY deben estar VACÍAS para que isMockMode = true funcione automáticamente.

Importante: isMockMode La variable isMockMode se activa automáticamente cuando VITE_SUPABASE_URL o VITE_SUPABASE_ANON_KEY están vacías. En la demo ambas deben estar vacías SIEMPRE.

# 10. SEO y título del navegador

Actualizar el componente MetaTags (ya existe en src/public/components/MetaTags.tsx) para que el título sea dinámico.

Formato de título recomendado Página principal: '{propertyName} ¦ Demo StayNexApp' Página reserva: 'Reservar ¦ {propertyName} ¦ Demo StayNexApp' Página OK: 'Reserva simulada ¦ {propertyName} ¦ Demo StayNexApp'

El componente MetaTags recibe el title como prop, así que solo hay que pasarle el título dinámico en cada página. No hay que reescribir MetaTags.

# 11. URLs de ejemplo que deben funcionar

URLs que deben responder correctamente https://demo.staynexapp.com/ https://demo.staynexapp.com/site https://demo.staynexapp.com/site?name=Casa%20Rural%20El%20Bosque https://demo.staynexapp.com/site?name=Posada%20La%20Monta%C3%B1a https://demo.staynexapp.com/reservar?name=Casa%20Rural%20El%20Bosque https://demo.staynexapp.com/reserva-ok?name=Casa%20Rural%20El%20Bosque

Para probar en local antes del deploy:

Local (npm run dev) http://localhost:3000/ http://localhost:3000/site http://localhost:3000/site?name=Mi%20Casa http://localhost:3000/reservar http://localhost:3000/reserva-ok

# 12. Cómo probarlo en local

- Clonar o copiar el proyecto demostaynexweb.

- Copiar .env.demo a .env (o crear .env con las variables vacías de Supabase/Stripe).

- Ejecutar: npm install

- Ejecutar: npm run dev

- Abrir http://localhost:3000/ → debe aparecer la landing de demo con el input de nombre.

- Escribir un nombre → pulsar 'Ver mi demo' → debe redirigir a /site?name=... con el nombre en el hero.

- Navegar a /reservar → debe funcionar el calendario con fechas bloqueadas mock.

- Completar el formulario → pulsar 'Simular reserva' → debe redirigir a /reserva-ok.

- Verificar que /reserva-ok muestra el nombre correcto y el aviso de 'No se ha realizado ningún cobro'.

## 12.1 Cómo hacer el deploy en Vercel

- Crear nuevo proyecto en Vercel apuntando al repositorio demo.

- Configurar las variables de entorno (VITE_SUPABASE_URL vacía, VITE_SUPABASE_ANON_KEY vacía).

- Añadir dominio: demo.staynexapp.com

- Deploy → verificar que arranca sin errores de consola relacionados con Supabase o Stripe.

# 13. Checklist de verificación final

## 13.1 Antes de implementar

| Tarea | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Analizar estructura del proyecto (App.tsx, services, components) | ☐ Pendiente |  |
| Identificar todos los imports rotos al quitar Supabase real | ☐ Pendiente |  |
| Revisar vercel.json para añadir rutas /site y /reserva-ok | ☐ Pendiente |  |

## 13.2 Archivos a crear

| Tarea | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| src/config/demoTypes.ts | ☐ Pendiente |  |
| src/config/demoDefaults.ts | ☐ Pendiente |  |
| src/config/demoHelpers.ts | ☐ Pendiente |  |
| src/app/providers/DemoConfigProvider.tsx | ☐ Pendiente |  |
| src/hooks/useDemoConfig.ts | ☐ Pendiente |  |
| src/public/components/DemoBanner.tsx | ☐ Pendiente |  |
| src/public/pages/DemoLandingPage.tsx | ☐ Pendiente |  |
| src/public/pages/ReservaOk.tsx | ☐ Pendiente |  |
| .env.demo | ☐ Pendiente | Sin keys reales |

## 13.3 Archivos a modificar

| Tarea | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| src/App.tsx | ☐ Pendiente | Provider + rutas /site y /reserva-ok |
| src/integrations/supabase/client.ts | ☐ Pendiente | isMockMode = true hardcoded |
| src/services/config.service.ts | ☐ Pendiente | Devolver mock en isMockMode |
| src/services/calendar.service.ts | ☐ Pendiente | Fechas mock futuras |
| src/services/booking.service.ts | ☐ Pendiente | Sin Edge Functions |
| src/public/pages/BookingPage.tsx | ☐ Pendiente | Simulación + DemoBanner |
| src/public/pages/HomePage.tsx | ☐ Pendiente | propertyName dinámico |
| src/public/components/Footer.tsx | ☐ Pendiente | propertyName + contacto demo |
| src/public/components/ContactForm.tsx | ☐ Pendiente | Simular envío |
| vercel.json | ☐ Pendiente | Añadir /site y /reserva-ok |

## 13.4 Verificación funcional

| Tarea | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| npm run dev arranca sin errores de consola | ☐ Pendiente |  |
| / muestra landing con input de nombre | ☐ Pendiente |  |
| Escribir nombre → 'Ver mi demo' → /site?name=... funciona | ☐ Pendiente |  |
| propertyName visible en: header, hero, footer, title | ☐ Pendiente |  |
| DemoBanner visible en /site, /reservar y /reserva-ok | ☐ Pendiente |  |
| Calendario muestra fechas bloqueadas mock | ☐ Pendiente |  |
| /reservar completo: fechas → form → 'Simular reserva' → /reserva-ok | ☐ Pendiente |  |
| /reserva-ok muestra propertyName correcto | ☐ Pendiente |  |
| /reserva-ok muestra aviso 'ningún cobro real' | ☐ Pendiente |  |
| Sin llamadas a Supabase en Network (DevTools) | ☐ Pendiente |  |
| Sin llamadas a Stripe en Network (DevTools) | ☐ Pendiente |  |
| npm run build sin errores TypeScript | ☐ Pendiente |  |
| Responsive: funciona en móvil (375px) | ☐ Pendiente |  |

## 13.5 Verificación en Vercel

| Tarea | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Deploy sin errores de build | ☐ Pendiente |  |
| Variables de entorno configuradas (Supabase vacío) | ☐ Pendiente |  |
| demo.staynexapp.com/ carga la landing | ☐ Pendiente |  |
| demo.staynexapp.com/site?name=... funciona | ☐ Pendiente |  |
| demo.staynexapp.com/reservar funciona | ☐ Pendiente |  |
| Sin errores 404 en rutas directas (SPA routing OK) | ☐ Pendiente |  |

# 14. Decisiones de diseño tomadas

- NO se destruye el admin panel: queda funcional en mock, útil para demos avanzadas.

- El diseño de La Rasilla se mantiene al 100%. Solo se añade el DemoBanner y se dinamizan los textos.

- Config mock usa precios reales de La Rasilla para que la demo sea creíble.

- isMockMode = true se fuerza en el cliente: sin posibilidad de conectar accidentalmente a producción.

- La ruta / cambia a DemoLandingPage. La homepage real pasa a /site.

- No se añaden dependencias npm nuevas. Todo se resuelve con lo que ya existe.

- El blog, páginas SEO y páginas legales se mantienen sin cambios (no dependen de backend).

- ContactForm simula el envío (mensaje de éxito) sin llamadas reales.

Punto crítico a recordar Si en algún momento se añaden keys reales de Supabase al .env.demo o a Vercel, la demo dejará de ser mock y podría conectarse a producción accidentalmente. Las keys SIEMPRE deben estar vacías en el proyecto demo.

# 15. Notas finales y mantenimiento

## 15.1 Añadir nuevos campos de personalización

Si en el futuro se quieren añadir más campos configurables (descripción larga, número de habitaciones, fotos personalizadas, etc.), el flujo es:

- Añadir el campo a demoTypes.ts y demoDefaults.ts.

- Actualizar DemoLandingPage para incluirlo en el formulario inicial (si aplica).

- Usarlo en los componentes necesarios con useDemoConfig().

## 15.2 Actualizar la demo cuando cambie La Rasilla

Si la web de producción de La Rasilla recibe actualizaciones de diseño o componentes, hay que sincronizar manualmente los cambios al proyecto demo, asegurándose de no reintroducir dependencias reales.

## 15.3 Feedback de potenciales clientes

Se recomienda añadir en /reserva-ok un enlace o botón hacia una página de contacto o formulario de interés para capturar leads de los clientes que hayan probado la demo. Esto no está en el plan inicial pero es un next step obvio.

Resumen ejecutivo Este plan convierte una web de producción en una demo comercial profesional, completamente desacoplada de servicios reales, en la que el nombre del alojamiento es dinámico. El resultado es una herramienta de ventas efectiva para StayNexApp que cualquier potencial cliente puede probar en segundos.